## Slide 1: GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
Aula: 04
Prof.: Fabrício Varajão

## Slide 2: Conteúdo
Padrões de gerência de projetos
Implantando GP nas organizações
  Estrutura Organizacional
  PMO
  Ferramentas
  Metodologia
Outras características dos Processos

## Slide 3: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.

## Slide 4: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.
Project Management Body of Knowledge (PMBoK), um conjunto de conhecimentos gerenciado pela organização Project Management Institute (PMI). Tem-se tornado um padrão de fato em diversas indústrias, como a da Construção Civil e em diversos setores da Indústria de Software.

## Slide 5: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.
1997, Quality management; Guidelines to quality in project management. Não possui objetivo de certificação, mas de padronização da gerência de projetos.

## Slide 6: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.
Desenvolvido em 1989 pela CCTA, agora faz parte do OGC. Este método foi desenvolvido inicialmente apenas para os projetos TIC, a versão mais recente, PRINCE2, é consistente com a gestão de todos os tipos de projetos.

## Slide 7: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.
Referencial Brasileiro de Competências (RBC), um dos conjuntos de conhecimentos mais recentes sobre Gerenciamento de Projetos, além dos processos de gestão, aborda competências da Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP). Tem-se tornado um padrão de fato em diversas indústrias, como o caso da Siemens

## Slide 8: Conteúdo
Ao longo do tempo, houve diversas tentativas para desenvolver padrões internacionais de gerência de projetos. Dentre elas, destacam-se:
  PMBoK;
  ISO 10006;
  PRINCE 2;
  RBC;
  ICB.
IPMA Competence Baseline (ICB), edição mais recente do corpo de conhecimento desenvolvido pelo International Project Management Association, cuja representação no Brasil é realizada pela Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP). Trata do olho da competência em GP e traz à área uma visão mais holística e inovadora do GP.

## Slide 9: Implantando GP em Organizações
Segundo o modelo PM-CMM (Project Management Capability Maturity Model), pesquisas demonstraram a existência de uma relação direta entre o avanço na maturidade do uso de técnicas e métodos de gerência de projetos e a chance de desenvolver projetos bem-sucedidos, isto é, cumprimento de prazos, orçamento e qualidade, além de maior satisfação do cliente e melhor moral da equipe.

## Slide 10: Implantando GP em Organizações
A pergunta então é:
  O que fazer para implantar gerência de projetos em uma organização e continuar evoluindo sempre?

## Slide 11: Implantando GP em Organizações
A resposta a esta pergunta certamente depende de cada empresa e um diagnóstico deve ser elaborado.
Um exemplo aplicado a departamento de informática, no qual, diversos projetos são tocados simultaneamente.

## Slide 12: Implantando GP em Organizações
O sucesso desse processo de implantação está diretamente relacionado com a interação dos seguintes elementos:
  Comprometimento e apoio explícito da alta administração;
  Existência de gerentes de projetos experientes, hábeis e bem treinados;
  Existência de um Escritório de Projetos (ou PMO: Project Management Office);
  Uma metodologia na qual os processos se apóiam;
  Ferramentas de planejamento e controle.

## Slide 13: Alta Administração
O passo inicial deve ser dado pela alta administração, ao compreender e demonstrar para toda a organização o interesse em que os projetos sejam gerenciados de uma forma mais científica e menos empírica.
Esta demonstração deve ser materializada no estabelecimento das seguintes ações:
  Diferenciação entre gerência da produção (ou gerência da rotina) e gerência de projetos;
  Reconhecimento da carreira de gerente de projetos e algumas modificações na estrutura organizacional da empresa.

## Slide 14: Alta Administração
Além disso, a alta administração deve deixar clara sua “presença” no planejamento e acompanhamento de todos os projetos da organização através de reuniões de avaliação de desempenho.
Deve ainda criar um clima que estimule o cumprimento de prazos. Ela deve também estimular atitudes pró-ativas entre os diversos departamentos da empresa que participam de projetos.

## Slide 15: Estrutura Organizacional
Na maioria das empresas, o setor de desenvolvimento e implantação de aplicativos do departamento de informática possui uma organização do tipo “funcional”.
Alí os profissionais (analistas, programadores, especialistas) se ligam a um único gerente. Os projetos são tocados por líderes, geralmente analistas experientes que possuem liderança técnica, alguma influência na empresa mas pouco poder.

## Slide 16: Estrutura Organizacional
Uma estrutura bastante semelhante à anterior é a “funcional por área” na qual existem grupos independentes de profissionais atendendo às diferentes áreas da empresa.
Apesar dos problemas, no entanto, estas formas de organização são as que predominam na maioria das empresas brasileiras por terem se mostradas as de menor valor e mais fáceis de gerenciar.

## Slide 17: Estrutura Organizacional
Nas empresas que tocam muitos projetos, de alto valor e complexos, ao mesmo tempo e dependem deles para a sua sobrevivência, a melhor estrutura organizacional é a “por projetos”, na qual o gerente do projeto forma a sua equipe que existe enquanto dura o projeto.
Alguns membros se mantêm durante todo o projeto e outros apenas durante o tempo em que são necessários.

## Slide 18: Estrutura Organizacional
Para onde vão estes profissionais quando se desligam de um projeto e não têm nenhum outro ao qual se ligarem?
Certamente a empresa não deseja perder profissionais tão preciosos e, então, a solução utilizada tem sido a criação de um “gerente de recursos”, ao qual se subordinam enquanto aguardam serem convocados para outro projeto. Responsável também por gerenciar aspectos administrativos de suas carreiras (treinamento, avaliação etc).

## Slide 19: Gerente de Projetos
Dentre todos os participantes de um projeto, o gerente merece um foco especial, visto que o sucesso dos projetos depende muito dele. Além de conhecer os métodos e técnicas de gerência de projetos, ele deve também ser treinado em técnicas de liderança, motivação, finanças, administração etc.

## Slide 20: Gerente de Projetos
Um plano de treinamento deve ser montado e os gerentes devem ser conscientizados da importância e necessidade do treinamento para a evolução na carreira. Muitas empresas estão exigindo de seus profissionais a obtenção do certificado PMP do PMI. Uma vez obtido o certificado, existe ainda a necessidade de obter 60 pontos a cada três anos, equivale a um curso de 3 dias por ano, em programas de treinamento para a manutenção do certificado.

## Slide 21: Escritório de Projetos (PMO)
Quando a empresa toca inúmeros projetos ao mesmo tempo, a criação do Escritório do Projeto (PMO: Project Management Office) é conveniente. Seu tamanho varia de duas até cinco pessoas.

## Slide 22: Escritório de Projetos (PMO)
Dentre suas funções, podemos citar:
  Produzir a padronização e normatização dos projetos da empresa;
  Fornecer treinamento e consultoria em gerência de projetos e no uso de softwares dentro da empresa;
  Participar, junto com o gerente de cada projeto, da avaliação inicial de riscos;
  Acompanhar a performance de execução;
  Analisar as contramedidas para eliminação de riscos, com o gerente de cada projeto;
  Efetuar auditoria sobre os resultados obtidos pelos projetos;
  Funcionar como interface entre os projetos e a alta administração da empresa.

## Slide 23: Ferramentas de Planejamento e Controle
Em qualquer empresa que toca projetos, a informatização dos processos tem papel muito estratégico. É necessário um bom sistema de planejamento e controle de projetos e, para isto, existem diversos softwares disponíveis no mercado, tais como: MS-Project, Primavera, Artemis, Cplan, TimeLine, dentre outros.

## Slide 24: Ferramentas de Planejamento e Controle
Muitas vezes estes softwares necessitam de alguma interface que deve ser desenvolvida pela própria empresa. É comum também a necessidade de um aplicativo de apropriação de horas trabalhadas.
Um dos componentes do PMO deve ser especialista nestes softwares, para fornecer suporte a toda a empresa.

## Slide 25: Ferramentas de Planejamento e Controle
Muito do sucesso do projeto depende de quão próximo das ações está o gerente do projeto: portanto, a comunicação torna-se imprescindível.
Através de uma rede de comunicações (rede corporativa, e-mail, WEB, intranet etc.) é possível montar um eficiente sistema de comunicações. Como subproduto deste sistema, o gerente fica a par não somente dos avanços e problemas como também do moral da equipe.

## Slide 26: Metodologia
Certamente é necessário o uso de uma metodologia, capaz de mostrar o que e como deve ser conduzida cada etapa do projeto. Esta metodologia deve ser suficientemente ampla para auxiliar o gerente em qualquer tipo de projeto.

## Slide 27: Metodologia
Deve ser também flexível, permitindo adaptações, para não se transformar em “camisas de força”. Finalmente, uma sugestão que, estamos certos, trará modificações na maneira como uma empresa passa a ver gerência de projetos: um ou diversos de seus altos executivos técnicos deve se filiar ao PMI (Project Management Institute), obter o certificado PMP e participar dos “Project Management Symposiums”.

## Slide 28: Processo dos Projetos
Um processo é uma série de ações que geram um resultado.
Projeto é um conjunto de etapas, que permitem que evolua do conceito até o produto ou serviço final.

## Slide 29: Processo dos Projetos
Processos se enquadram em duas categorias:
  Processos da gerência de projetos: se relacionam com a descrição, a organização e a conclusão do trabalho do projeto. São universais a todos os projetos, pois controlam o ciclo de vida do gerenciamento de projetos.
  Processos orientados ao produto: se relacionam com a especificação e a criação do produto do projeto, sendo exclusivos a cada produto. São definidos pelo ciclo de vida do projeto, e variam de acordo com a área de aplicação.

## Slide 30: Processo dos Projetos
As atividades no caminho crítico são monitoradas ativamente quanto a deslizes, enquanto os deslizes nas atividades do caminho não crítico são verificados periodicamente.

## Slide 31: Processo dos Projetos
Repetir os processos de iniciação antes da execução de cada fase é uma maneira de se avaliar se o projeto continua cumprindo as necessidades de negócio.
Envolver as partes interessadas no projeto em cada uma das fases é uma maneira de aumentar as probabilidades de satisfação dos requisitos do cliente, além de servir para fazê-los sentirem-se envolvidos no projeto – o que muitas vezes é essencial para o sucesso do mesmo.

## Slide 32: Processo dos Projetos
O gerente de projetos precisa monitorar e comunicar o desempenho do projeto.
Os resultados do trabalho que estiverem abaixo de um nível de desempenho aceitável precisam ser ajustados com ações corretivas para que o projeto volte a estar em conformidade com as linhas de base de custo, prazo e escopo.
A comunicação do desempenho do projeto é um dos principais elementos par o gerenciamento de projetos bem sucedido.

## Slide 33: Interações de Processos
Dentro de cada grupo de processos, os processos individuais podem ser ligados pelas suas entradas (inputs) e saídas (outputs). Focando nessas ligações, podemos descrever cada processo nos termos de seus:
  Entradas (inputs) – documentos ou itens que serão trabalhados pelo processo
  Ferramentas e técnicas – mecanismos aplicados aos inputs para criar os outputs
  Saídas (outputs) – documentos ou itens que serão o resultado final do processo.

## Slide 34: Conclusão
Vimos que existem vários padrões e modelos para a Gerência de Projeto;
Observamos alguns fatores importantes se há intenção de implantar a Gerência de Projetos em organizações;
Entendemos o PMO, suas características e objetivos e a importância do uso de ferramentas como facilitadores na Gerência de Projetos;
Vimos outras propriedades não discutidas anteriormente sobre os processos.

## Slide 35: Atividades
Verificar o conteúdo disponível no site, principalmente até a página 20 da apostila.
Pesquise ferramentas que possam ser utilizadas pelo Gerente de Projetos para facilitar o seu trabalho nas diversas áreas de conhecimento abordadas pelo PMBoK em um projeto.

## Slide 36: Referências
VARAJÃO, F. F.. Gerência de Projetos. FIC – Faculdades Integradas Campograndenses. Rio de Janeiro, 2016. (Apostila)
PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge. Syba: PMI Publishing Division, 2000. Disponível em http://www.pmi.org. Acessado em 10/12/2009